**ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------**

****

**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN**

**THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN**

**TẠI CHỢ ĐÊM**

**(MEETING REPORT DOCUMENT)**

GVHD: Ths. Huỳnh Đức Việt

Thành viên:

Trần Thanh Hiếu 27217137618

Dương Thị Bích Hợp 27201222247

Nguyễn Trọng Quý 27211248362

Nguyễn Võ Anh Quyền 27211224516

Mã Đức Minh 27211241849

*Đà Nẵng, 2025*

**THÔNG TIN DỰ ÁN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dự án viết tắt** | SCAN2DINE | | |
| **Tên dự án** | Xây dựng hệ thống website gọi món và thanh toán thông minh qua QR code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm | | |
| **Ngày bắt đầu** | 21/03/2025 | **Ngày kết thúc** | 14/05/2025 |
| **Nơi thực hiện** | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân | | |
| **Giảng viên hướng dẫn** | ThS. Huỳnh Đức Việt  Email: huynhducviet@duytan.edu.vn  Phone: 0988490290 | | |
| **Chủ sở hữu** | ThS. Huỳnh Đức Việt  Email: huynhducviet@duytan.edu.vn  Phone: 0988490290 | | |
| **Quản lý dự án** | Trần Thanh Hiếu | anhray473@gmail.com | 0979496807 |
| **Thành viên trong nhóm** | Dương Thị Bích Hợp | duongthibichhop1@gmail.com | 0862508252 |
| Nguyễn Trọng Quý | nguyentrongquy3002@gmail.com | 0977405003 |
| Nguyễn Võ Anh Quyền | anhquyengl2018@gmail.com | 0382295508 |
| Mã Đức Minh | minhma338@gmail.com | 0347098399 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THÔNG TIN TÀI LIỆU | | | | | | | | | |
| **Tên dự án** | | | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm | | | | | | |
| **Tiêu đề tài liệu** | | | Project Meeting Report | | | | | | |
| **Người thực hiện** | | | Dương Thị Bích Hợp | | | | | | |
| LỊCH SỬ SỬA ĐỔI | | | | | | | | | |
| **Phiên bản** | | **Tác giả** | | | **Ngày** | | **Mô tả** | | |
| **1.0** | | Dương Thị Bích Hợp | | | /03/2025 | | Tạo tài liệu | | |
| **PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU**  Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này | | | | | | | |
| **Giản viên hướng dẫn** | | | ThS. Huỳnh Đức Việt | | **Signature:** | |  |
| **Date:** | | …../…../2025 |
| **Chủ sở hữu** | | | ThS. Huỳnh Đức Việt | | **Signature:** | |  |
| **Date:** | | …../…../2025 |
| **Trưởng nhóm** | | | Trần Thanh Hiếu | | **Signature:** | |  |
| **Date:** | | …../…../2025 |
| **Thành viên** | | | Dương Thị Bích Hợp | | **Signature:** | |  |
| **Date:** | | …../…../2025 |
| Nguyễn Trọng Quý | | **Signature:** | |  |
| **Date:** | | …../…../2025 |
| Nguyễn Võ Anh Quyền | | **Signature:** | |  |
| **Date:** | | …../…../2025 |
| Mã Đức Minh | | **Signature:** | |  |
| **Date:** | | …../…../2025 |

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**  
Ngày họp: 10/03/2025, Bắt đầu: 15:00

Họp tại: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Thảo luận về ý tưởng
* Thảo luận về ngôn ngữ, công cụ phát triển
* Thảo luận và thống kê về các chức năng của hệ thống
* Phân chia vài trò của các thành viên trong nhóm

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận ý tưởng | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Thảo luận về ngôn ngữ, công cụ, phát triển | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Thảo luận và thống kê về các chức năng của hệ thống | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Phân chia vài trò của các thành viên trong nhóm | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 10/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 19/03/2025, Bắt đầu: 08:30

Họp tại: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Thảo luận lại ý tưởng sửa tên đề tài
* Thảo luận về ngôn ngữ, công cụ phát triển
* Thảo luận và thống kê về các chức năng của hệ thống
* Phân chia vài trò của các thành viên trong nhóm

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Chỉnh sửa tên đề tài, bổ sung một vài chức năng của hệ thống | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Phân chia thiết kế tài liệu | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 19/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h45 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 19/03/2025, Bắt đầu: 19h30

Nơi họp: 124b, Đ.2/9, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Khảo sát thực tế

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Khảo sát thực tế | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 19/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 20:30 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 27/03/2025, Bắt đầu: 19h00

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review tài liệu
* Thêm một số chức năng
* Chỉnh sửa database

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review tài liệu | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Thêm một số chức năng | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Chỉnh sửa database | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 27/03//2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 22:00 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 28/03/2025, Bắt đầu: 09:30

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị BíchHợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review tài liệu
* Thảo luận về cách quản lý tiến độ dự án, cách quản lý source code
* Review database

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review tài liệu | Tất cả thành viên |  |
| Thảo luận về cách quản lý tiến độ dự án, cách quản lý source code | Tất cả thành viên |  |
| Review database | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 28/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 10:30 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 31/03/2025, Bắt đầu: 8h30

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Định hướng, phân tích, ước lượng và lập kế hoạch thực hiện công việc cho Sprint đầu tiên

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Giới thiệu các chức năng cần phát triển trong sprint 1 | Nguyễn Trọng Quý |  |
| Xác định mục tiêu của sprint 1 | Tất cả thành viên |  |
| Phân tích và ước lượng công việc | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 31/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 12:10 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 01/04/2025, Bắt đầu: 18h30

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review giao diện thiết kế

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review các giao diện của hệ thống | Tất cả thành viên |  |
| Điều chỉnh lại một số giao diện | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 01/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 22:00 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 04/04/2025, Bắt đầu: 18h30

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review test case
* Chỉnh sửa một số chức năng để phù hợp hơn

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review test case | Tất cả thành viên |  |
| Chỉnh sửa một số chức năng để phù hợp hơn | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 04/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 21:30 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 07/04/2025, Bắt đầu: 18h30

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review Bug
* Xác định rõ tình trạng và mức độ nghiêm trọng của các lỗi.
* Phân công người phụ trách sửa lỗi.

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Trình bày danh sách bug | Dương Thị Bích Hợp |  |
| Xem xét chi tiết từng bug | All members |  |
| Phân công người xử lý | Trần Thanh Hiếu |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 07/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 21:30 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 13/04/2025, Bắt đầu: 08h30

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review Sprint 1

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review Sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 13/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:15 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 14/04/2025, Bắt đầu: 8h30

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Định hướng, phân tích, ước lượng và lập kế hoạch thực hiện công việc cho Sprint 2

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Giới thiệu các chức năng cần phát triển trong sprint | Nguyễn Trọng Quý |  |
| Xác định mục tiêu của sprint 2 | Tất cả thành viên |  |
| Phân tích và ước lượng công việc | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 14/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 12:10 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 15/04/2025, Bắt đầu: 18h30

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review giao diện thiết kế

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review các giao diện của hệ thống | Tất cả thành viên |  |
| Điều chỉnh lại một số giao diện | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 15/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 22:00 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 19/04/2025, Bắt đầu: 18h30

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review test case
* Chỉnh sửa một số chức năng để phù hợp hơn

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review test case | Tất cả thành viên |  |
| Chỉnh sửa một số chức năng để phù hợp hơn | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 19/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 21:30 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 23/04/2025, Bắt đầu: 18h30

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review Bug
* Xác định rõ tình trạng và mức độ nghiêm trọng của các lỗi.
* Phân công người phụ trách sửa lỗi.

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Trình bày danh sách bug | Dương Thị Bích Hợp |  |
| Xem xét chi tiết từng bug | All members |  |
| Phân công người xử lý | Trần Thanh Hiếu |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 23/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 21:30 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 27/04/2025, Bắt đầu: 08h30

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review Sprint 3

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review Sprint 2 | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 27/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:15 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 28/04/2025, Bắt đầu: 8h30

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Định hướng, phân tích, ước lượng và lập kế hoạch thực hiện công việc cho Sprint 3

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Giới thiệu các chức năng cần phát triển trong sprint | Nguyễn Trọng Quý |  |
| Xác định mục tiêu của sprint 2 | Tất cả thành viên |  |
| Phân tích và ước lượng công việc | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 28/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 12:10 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 29/04/2025, Bắt đầu: 18h30

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review giao diện thiết kế

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review các giao diện của hệ thống | Tất cả thành viên |  |
| Điều chỉnh lại một số giao diện | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 29/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 22:00 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 02/05/2025, Bắt đầu: 18h30

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review test case
* Chỉnh sửa một số chức năng để phù hợp hơn

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review test case | Tất cả thành viên |  |
| Chỉnh sửa một số chức năng để phù hợp hơn | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 02/05/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 21:30 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 06/05/2025, Bắt đầu: 18h30

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review Bug
* Xác định rõ tình trạng và mức độ nghiêm trọng của các lỗi.
* Phân công người phụ trách sửa lỗi.

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Trình bày danh sách bug | Dương Thị Bích Hợp |  |
| Xem xét chi tiết từng bug | All members |  |
| Phân công người xử lý | Trần Thanh Hiếu |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 06/05/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 21:30 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 11/05/2025, Bắt đầu: 08h30

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review Sprint 3

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review Sprint 2 | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 11/05/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:15 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 12/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Ghi lại bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Đức Việt
* Nhóm trưởng: Trần Thanh Hiếu
* Thành viên:
* Dương Thị Bích Hợp
* Nguyễn Trọng Quý
* Nguyễn Võ Anh Quyền
* Mã Đức Minh

1. **NỘI DUNG**

* Project review.

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tổng kết tiến độ và kết quả dự án. | Trần Thanh Hiếu |  |
| Đánh giá hiệu quả làm việc của nhóm và quy trình. | Trần Thanh Hiếu |  |
| Xác định bài học thành công và thất bại. | Tất cả thành viên |  |
| Đề xuất cải tiến trong các dự án sau | Tất cả thành viên |  |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 12/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Đức Việt Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp*