**ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**✍🕮🖎**

****

**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

**(MEETING REPORT DOCUMENT)**

**GIẢNG VIÊN : ThS. Huỳnh Đức Việt**

**LỚP :**

**NHÓM : 09**

**THÀNH VIÊN : Trần Thanh Hiếu 27217137618**

**Dương Thị Bích Hợp 27201222247**

**Nguyễn Trọng Quý 27211248362**

**Nguyễn Võ Anh Quyền 27211224516**

**Mã Đức Minh 27211241849**

**Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN DỰ ÁN** | | | | |
| **Dự án viết tắt** |  | | | |
| **Tên dự án** | XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỌI MÓN ĂN TẠI BÀN SỬ DỤNG REACTJS, NODEJS VÀ AR () | | | |
| **Thời gian bắt đầu** | /03/2025 | **Thời gian kết thúc** | /03/2025 | |
| **Lead Institution** | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân | | | |
| **Giáo viên hướng dẫn** | ThS. Huỳnh Đức Việt  Email: huynhducviet@duytan.edu.vn  Phone: 0988490290 | | | |
| **Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ** | Email:  Phone: | | | |
| **Đối tác** | Duy Tan University | | | |
| **Quản lý dự án & Scrum Master** | Trần Thanh Hiếu | anhray473@gmail.com | | 0979496807 |
| **Thành Viên Nhóm** | Dương Thị Bích Hợp | duongthibichhop1@gmail.com | | 0862508252 |
| Nguyễn Trọng Quý | nguyentrongquy3002@gmail.com | | 0977405003 |
| Nguyễn Võ Anh Quyền | anhquyengl2018@gmail.com | | 0382295508 |
| Mã Đức Minh | minhma338@gmail.com | | 0347098399 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÊN TÀI LIỆU | | | | | |
| **Tên tài liệu** | | Meeting Report Document | | | |
| **Tác giả** | | Dương Thị Bích Hợp | | | |
| **Chức vụ** | | Thành viên nhóm | | | |
| **Ngày** | | /03/2025 | **Tên tệp** | 11.Group02-SE-11-MeetingReport | |
| **URL** | | 11.Group02-SE-11-MeetingReport.doc | | | |
| **Truy cập** | | Khoa CNTT | | | |
| LỊCH SỬ SỬA ĐỔI | | | | | |
| **Phiên bản** | **Tác giả** | | **Ngày** | | **Mô tả** |
| **1.0** | Dương Thị Bích Hợp | | /03/2025 | | Tạo tài liệu |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU**  Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này | | | |
| **Người hướng dẫn** | ThS. Huỳnh Đức Việt | **Signature:** |  |
| **Date:** | …../03/2025 |
| **Chủ sở hữu** | ThS. Huỳnh Đức Việt | **Signature:** |  |
| **Date:** | …../03/2025 |
| **Trưởng nhóm** | Trần Thanh Hiếu | **Signature:** |  |
| **Date:** | …../03/2025 |
| **Thành viên** | Dương Thị Bích Hợp | **Signature:** |  |
| **Date:** | …../03/2025 |
| Nguyễn Trọng Quý | **Signature:** |  |
| **Date:** | …../03/2025 |
| Nguyễn Võ Anh Quyền | **Signature:** |  |
| **Date:** | …../03/2025 |
| Mã Đức Minh | **Signature:** |  |
| **Date:** | …../03/2025 |

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**  
Ngày họp: 10/03/2025, Bắt đầu: 15:00

Họp tại: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

1. **CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Thảo luận về ý tưởng
* Thảo luận về ngôn ngữ, công cụ phát triển
* Thảo luận và thống kê về các chức năng của hệ thống
* Phân chia vài trò của các thành viên trong nhóm

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Thảo luận ý tưởng | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Thảo luận về ngôn ngữ, công cụ, phát triển | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Thảo luận và thống kê về các chức năng của hệ thống | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Phân chia vài trò của các thành viên trong nhóm | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 10/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 19/03/2025, Bắt đầu: 08:30

Họp tại: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

**CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Thảo luận lại ý tưởng sửa tên đề tài
* Thảo luận về ngôn ngữ, công cụ phát triển
* Thảo luận và thống kê về các chức năng của hệ thống
* Phân chia vài trò của các thành viên trong nhóm

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Chỉnh sửa tên đề tài, bổ sung một vài chức năng của hệ thống | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Phân chia thiết kế tài liệu | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 19/01/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h45 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 19/03/2025, Bắt đầu: 19h30

Nơi họp: 124b, Đ.2/9, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

**CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Khảo sát thực tế

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Khảo sát thực tế | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 19/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 20:30 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 27/03/2025, Bắt đầu: 19h00

Nơi họp: 160 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

**CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review tài liệu
* Thêm một số chức năng
* Chỉnh sửa database

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Review tài liệu | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Thêm một số chức năng | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Chỉnh sửa database | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 27/03//2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 22:00 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 28/03/2025, Bắt đầu: 09:30

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Giám sát bởi: Dương Thị Bích Hợp

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị BíchHợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

**CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review tài liệu
* Thảo luận về cách quản lý tiến độ dự án, cách quản lý source code
* Review database

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Review tài liệu | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Thảo luận về cách quản lý tiến độ dự án, cách quản lý source code | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Review database | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 28/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 10:30 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 14/11/2024, Bắt đầu: 11h30

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Trần Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

**CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review test case
* Chỉnh sửa một số chức năng để phù hợp hơn

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Review test case | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Chỉnh sửa một số chức năng để phù hợp hơn | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 14/11/2024 |

Kết thúc cuộc họp lúc 12:30 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 17/11/2024, Bắt đầu: 19h30

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Trần Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

**CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review test case
* Chỉnh sửa giao diện phù hợp với người dùng
* Tìm cách sửa xung đột giữa các chức năng

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Review test case | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Chỉnh sửa giao diện phù hợp với người dùng | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Tìm cách sửa xung đột giữa các chức năng | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 17/11/2024 |

Kết thúc cuộc họp lúc 20:45 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 24/11/2024, Bắt đầu: 19h30

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Trần Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

**CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review test case
* Review tài liệu
* Tìm cách sửa lỗi trong hệ thống

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Review test case | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Review tài liệu | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Tìm cách sửa lỗi trong hệ thống | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 24/11/2024 |

Kết thúc cuộc họp lúc 20:45 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 29/11/2024, Bắt đầu: 19h30

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Trần Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

**CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review test case
* Review tài liệu
* Tìm cách sửa lỗi trong hệ thống

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Review test case | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Review tài liệu | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Tìm cách sửa lỗi trong hệ thống | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 29/11/2024 |

Kết thúc cuộc họp lúc 20:45 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp

**XÂY DỰNG WEBSITE GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN THÔNG MINH QUA QR CODE VÀ AI, KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI QUẦY ĂN TẠI CHỢ ĐÊM**

Ngày họp: 13/12/2024, Bắt đầu: 19h30

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Trần Thanh Hiếu

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

GVHD: ThS. Huỳnh Đức Việt

Trưởng nhóm: Trần Thanh Hiếu

Thành viên:

Dương Thị Bích Hợp

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Võ Anh Quyền

Mã Đức Minh

**CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG**

* Review test case
* Review tài liệu
* Tìm cách sửa lỗi trong hệ thống

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Review test case | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Review tài liệu | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Tìm cách sửa lỗi trong hệ thống | All members | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Thị Bích Hợp | 13/12/2024 |

Kết thúc cuộc họp lúc 20:45 cùng ngày

**Scrum Master Người giám sát**

Trần Thanh Hiếu Dương Thị Bích Hợp